# Scrumverslag:

Aanwezigen: Adam, Anneleen, Emese

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: 12/01/2021 | Scrummaster: Anneleen |

Starttijd: 13u – eindtijd: 16u30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Wat heeft de persoon vorige keer gedaan | Wat zal de persoon dit keer doen | Moeilijkheden/Oplossingen |
| Adam | * MoSCoW in Word-document gegoten * Tweede Trellobord aangemaakt |  |  |
| Emese | MoSCoW-document verbeterd |  |  |
| Anneleen | MoSCoW-document verbeterd |  |  |
| Iedereen | * Alle principes die Bjorn in zijn ppt heeft laten zien overlopen (les project management) * MoSCoW prioriteiten voor ons project bepaald * Andere apps bekeken die in de lijn van onze app liggen * GitHub verkend | Naam app kiezen  Kleuren app kiezen  Flow app bespreken | WPF is beperkt: idee van app voor  gsm veranderd naar desktop omwille van beperkingen WPF |

To-Do-List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Taak | Deadline |
| Emese | Visual Studio herinstalleren | 13/1 |
| Adam | GitHub uitleggen aan andere teamleden  databaseconnectie uittesten (CRUD)  logo’s ontwerpen | 13/1  13/1  16/1 |
| Iedereen | Flow app (verschillende vensters met knoppen vastleggen) afhankelijk van gebruiker | 13/1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Probleem | Opgelost/niet Opgelost |
| Iedereen | Gaan we een database gebruiken of vanuit een tekstbestand werken (= eenvoudiger)? Dilemma tussen gebrek aan kennis en beschikbare tijd tot deadline. | Niet opgelost |
| Iedereen | Matthijs maakt deel uit van onze groep, maar staat ver achter qua kennis en heeft ook het leerproces van deze opdracht gemist. Willen we hem in de groep houden of niet? (Hebben we wel voldoende tijd om hem te laten bijbenen?) | Opgelost |
| Iedereen | Amita vraagt om in onze groep te mogen komen (zelfde dilemma als met Matthijs). | Opgelost |
| Emese | Klassediagram: waarom niet aanwezig in Visual Studio? | Niet opgelost |
| Iedereen | Hoe maak je een klassediagram op, hoe gebruik je het? | Niet opgelost |
| Iedereen | Hoe samen aan code werken? | Opgelost |
|  |  |  |

problemen