# Scrumverslag:

Aanwezigen: Adam, Anneleen, Emese

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: 13/01/2021 | Scrummaster: Emese |

Starttijd: 14:00 – eindtijd: 16:00 Volgende geplande meeting: 11:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Wat heeft de persoon vorige keer gedaan | Wat zal de persoon dit keer doen | Moeilijkheden/Oplossingen |
| Adam | databaseconnectie uitgetest (CRUD) |  | Het zal zeker werken, hier er daar hebben wij nog informatie nodig voor de juiste aansluitgen. |
| Emese |  |  |  |
| Anneleen |  |  |  |
| Iedereen | Naam app kiezen  Kleuren app kiezen  Flow app bespreken | Github werking bekijken – tourtje van Adam  Layout vensters overlopen. Mock-up opmaken  Flow of plappy bespreken |  |

To-Do-List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Taak | Deadline |
| Emese | Visual Studio herinstalleren | 13/1 |
| Adam | logo’s ontwerpen | 16/1 |
| Iedereen | Flow app (verschillende vensters met knoppen vastleggen) afhankelijk van gebruiker | 13/1 |
| Iedereen | Design plappy bespreken | 14/1 |
| Iedereen | Classediagram Plappy aanmaken |  |

problemen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Probleem | Opgelost/niet Opgelost |
| Iedereen | Gaan we een database gebruiken of vanuit een tekstbestand werken (= eenvoudiger)? Dilemma tussen gebrek aan kennis en beschikbare tijd tot deadline. | Opgelost |
| Iedereen | Matthijs maakt deel uit van onze groep, maar staat ver achter qua kennis en heeft ook het leerproces van deze opdracht gemist. Willen we hem in de groep houden of niet? (Hebben we wel voldoende tijd om hem te laten bijbenen?) | Opgelost |
| Iedereen | Amita vraagt om in onze groep te mogen komen (zelfde dilemma als met Matthijs). | Opgelost |
| Emese | Klassediagram: waarom niet aanwezig in Visual Studio? | Niet opgelost |
| Iedereen | Hoe maak je een klassediagram op, hoe gebruik je het? | Niet opgelost |
| Iedereen | Hoe samen aan code verwerken? | Opgelost |
| Iedereen |  |  |