# Scrumverslag:

Aanwezigen: Adam, Anneleen, Emese

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: 14/01/2021 | Scrummaster: Adam |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Wat heeft de persoon vorige keer gedaan | Wat zal de persoon dit keer doen | Moeilijkheden/Oplossingen |
| Adam |  | -databaseconnectie uitgetest (CRUD)  met anneleen | Probleem met het linken van database dat op het server van Adam staat ( is opgelost geweest ) |
| Emese |  | -Klassediagram aanmaken |  |
| Anneleen |  | -databaseconnectie uitgetest (CRUD)  met Adam  -Klassediagram aanmaken | Probleem met het linken van database dat op het server van Adam staat ( is opgelost geweest ) |
| Iedereen | Github werking bekijken – tourtje van Adam  Layout vensters overlopen. Mock-up opmaken  Flow of plappy bespreken | -Klassediagram samenbrengen  -mock up van onze app maken, elk venster overlopen  -Github toepassen |  |

To-Do-List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Taak | Deadline |
| Iedereen | Elke venster effe opfrissen in ons hoofd en vrijdag terug komen met concreet idee | 15/1 |
| Adam | logo’s ontwerpen | 16/1 |

problemen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Probleem | Opgelost/niet Opgelost |
| Iedereen | Gaan we een database gebruiken of vanuit een tekstbestand werken (= eenvoudiger)? Dilemma tussen gebrek aan kennis en beschikbare tijd tot deadline. | Opgelost |
| Iedereen | Matthijs maakt deel uit van onze groep, maar staat ver achter qua kennis en heeft ook het leerproces van deze opdracht gemist. Willen we hem in de groep houden of niet? (Hebben we wel voldoende tijd om hem te laten bijbenen?) | Opgelost |
| Iedereen | Amita vraagt om in onze groep te mogen komen (zelfde dilemma als met Matthijs). | Opgelost |
| Emese | Klassediagram: waarom niet aanwezig in Visual Studio? | Niet opgelost |
| Iedereen | Hoe maak je een klassediagram op, hoe gebruik je het? | Niet opgelost |
| Iedereen | Hoe samen aan code verwerken? | Opgelost |
| Iedereen | Probleem met het linken van database dat op het server van Adam staat ( is opgelost geweest ) | Opgelost |