# Scrumverslag:

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: 07/01/2020 | Scrummaster: Emese Mora |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Wat heeft de persoon vorige keer gedaan | Wat zal de persoon dit keer doen | Moeilijkheden/Oplossingen |
| Iedereen | -Brainstormen over Casus, Use case opstellen  -Overleg met docent Markus (Casus)  -Overleg met docent Bjorn (i.v.m.. inactief groepslid) | - Vergadering over opbouw databasemodel  -Overleg met docent Markus (databasemodel overlopen)  - Use case - Registraties leden voor speelmomenten overlopen  - Use case - Registraties van speelmomenten overlopen | -Wij kunnen nog niet inschatten wat haalbaar wordt voor onze app |
| Anneleen |  | - Interviewvragen opstellen en doormailen naar sportclubverantwoordelijke |  |
| Adam | -Use case versie 2 visueel opgemaakt. | - uitzoeken technische achtergrond code (C#, Xaml) en databaseconnectie  - demo voor groepsleden  - Use cases opmaken in Adobe Illustrator |  |
| Anneleen / Emese | -Use case versie 1 visueel opgemaakt | - Databasemodel opbouw ( inclusief UX) en mogelijke uitbreidingen | -Wij hebben een interview (e-mail) nodig met een sportclub om de volgende vragen te beantwoorden:  - Algemene werking  - Specifieke regels die van toepassing zijn  - Huidige manier van werken |
| Emese |  | Onderzoek sporten tijdens Corona + wat is contactopsporing |  |

To-Do-List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Taak | Deadline |
| Adam | Use case – Registratie lid voor speelmomenten finaliseren en opladen naar Trello | 07/1/2021 |
| Emese | Coronamaatregel ivm aanwezigheidsregistratie. | 07/01/2021 |
| Emese | Opzoeken gender indentiteit keuze mogelijkheden | 11/01/2021 |
| Adam | Uitzoeken connectie mogelijkheden tussen app en database | 11/01/2021 |
| Anneleen | Eerste SCRUM verslag samen met Use case doormailen naar docenten | 07/11/2021 |
| Emeser/Anneleen | Database structuur opbouwen in SQL-Workbench inclusief UX | 07/11/2021 |
| Anneleen | E-mailinterview maken met sportclubverantwoordelijke | 11/01/2021 |
| Adam | New Use case – Registratie speelmomenten opmaken, finaliseren en opladen naar Trello | 07/01/2021 |
| Iedereen | Overleg met docent Bjorn (nodige technische specificaties van onze app) | 08/01/2021 |
|  |  |  |
|  |  |  |

problemen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Probleem | Opgelost/niet Opgelost |
| Iedereen | Onduidelijkheid i.v.m. afwezige groepslid |  |
| Adam | Database en C# connectie onduidelijk wegens te weinig technische achtergrond | Opgelost |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |