# Scrumverslag:

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: 09/01/2020 | Scrummaster: Adam Kasri |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Wat heeft de persoon vorige keer gedaan | Wat zal de persoon dit keer doen | Moeilijkheden/Oplossingen |
| Iedereen | - Vergadering over opbouw databasemodel  -Overleg met docent Markus (databasemodel overlopen)  - Use case - Registraties leden voor speelmomenten overlopen  - Use case - Registraties van speelmomenten overlopen | - alle principes die Bjorn in zijn powerpoint heeft laten zien ( les project management )  - MoSCoW Prioritization van ons project ( zie word doc)  - andere apps bekijken die in de lijn van onze app liggen  - GitHub verkennen  - Tweede trello bord aanmaken | -Github hebben we niet direct kunnen gebruiken. Adam zal tegen dinsdag het github systeem uitleggen aan de andere.  -Het vraag was of het trello bord opnieuw te maken of een tweede bord toe te voegen. We hebben voor een tweede bord gekozen omdat de eerste met toch wel nuttige informatie ingevuld is. |
| Adam | - uitzoeken technische achtergrond code (C#, Xaml) en databaseconnectie  - demo voor groepsleden  - Use cases opmaken in Adobe Illustrator | - Maken van word doc over Moscow ( verbeterd door Anneleen & Emese ) |  |

To-Do-List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Taak | Deadline |
| Adam | Use case – Registratie lid voor speelmomenten finaliseren en opladen naar Trello | 07/1/2021 |
| Emese | Coronamaatregel ivm aanwezigheidsregistratie. | 07/01/2021 |
| Emese | Opzoeken gender indentiteit keuze mogelijkheden | 11/01/2021 |
| Adam | Uitzoeken connectie mogelijkheden tussen app en database | 11/01/2021 |
| Anneleen | Eerste SCRUM verslag samen met Use case doormailen naar docenten | 07/11/2021 |
| Emeser/Anneleen | Database structuur opbouwen in SQL-Workbench inclusief UX | 07/11/2021 |
| Anneleen | E-mailinterview maken met sportclubverantwoordelijke | 11/01/2021 |
| Adam | New Use case – Registratie speelmomenten opmaken, finaliseren en opladen naar Trello | 07/01/2021 |
| Iedereen | Overleg met docent Bjorn (nodige technische specificaties van onze app) | 08/01/2021 |
| Iedereen | Klassediagram opstellen | 12/01/2021 |
| Iedereen | Github Desktop installeren | 12/01/2021 |
| Adam | Databaseconnectie klaarzetten | 12/01/2021 |
| Iedereen | 3 namen voor app bedenken | 12/01/2021 |
| Iedereen | Gebruik van Trello en Github uitklaren | 12/01/2021 |
| Iedereen | Aanwezigheid Matthijs bespreken met Bjorn | 12/01/2021 |
| Iedereen | Nadenken over guidelines coderen, naamgeving, manier van werken, back-ups | 12/01/2021 |
| Iedereen | Nadenken over flow app | 12/01/2021 |
|  |  |  |

problemen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Probleem | Opgelost/niet Opgelost |
| Iedereen | Onduidelijkheid i.v.m. afwezige groepslid |  |
| Adam | Database en C# connectie onduidelijk wegens te weinig technische achtergrond | Opgelost |
| Iedereen | Trello bord verwijderen of nieuwe maken | Opgelost |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |